**ПРИГЛАШЕНИЕ №130**

**к участию в конкурсе методом с неограниченным участием**

Дата: «\_10\_» июля 2023 г.

**ЗАО «Альфа телеком»** (далее - Компания) приглашает правомочных поставщиков представить свои конкурсные заявки на закупку **электромонтажных работ с получением тех. документации для строительства базовых станций на троллейбусных опорах БС 5181 TRDAVID (тр), 5182 TRIMPER (тр), 5183 TRALTYN (тр) г Ош** **(далее - приглашение):**

**Лот №1** - ЭМР с получением тех. документации для строительства БС на троллейбусных опорах БС5181 TRDAVID (тр);

**Лот №2** - ЭМР с получением тех. документации для строительства БС на троллейбусных опорах БС 5182 TRIMPER (тр);

**Лот №3** - ЭМР с получением тех. документации для строительства БС на троллейбусных опорах БС 5183 TRALTYN (тр).

Описание предмета закупки, характер, перечень, количество, место и сроки работ, требования, предъявляемые к поставщикам и иные требования установлены **в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению**).

1. Для участия в конкурсе необходимо:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подать конкурсную заявку**  в электронном виде согласно Требованиям к закупке (приложение 1)  с установлением пароля доступа | **По эл. адресу:**  **tender@megacom.kg** | **Дата окончания приема конкурсных заявок:**  **18.07.2023г. 09:59 часов (GMT+6)** |
| **2.** | **Направить пароль** для доступа к конкурсной заявке | **По электронному адресу:**  **tender@megacom.kg** | **Дата окончания приема паролей к конкурсным заявкам:**  **18.07.2023г. с 10:00 до 11:59 часов (GMT+6)** |
| **3.** | **Вскрытие конкурсных заявок состоится:** | по адресу: г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123; | **ДАТА и Время вскрытия конкурсных заявок: 18.07.2023г. в 12:00часов (GMT+6)** |

***! Вложенный файл (конкурсная заявка) не должен превышать 10мб, в случае превышение рекомендуется разделить и отправить несколькими сообщениями (письмами).***

***- Заявки, направленные с использованием облачных файлообменников не принимаются и не рассматриваются.***

1. При наличии вопросов по настоящему Приглашению поставщик может обратиться в Компанию по электронному адресу: **tender@megacom.kg** за получением разъяснений, но не позднее 3 рабочих дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. Разъяснения направляются обратившемуся поставщику по электронной почте, с которой был получен запрос, не позднее трех календарных дней с момента получения запроса.
2. При необходимости, Компания вправе внести изменения в настоящее Приглашение путем издания дополнений в любое время до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней.
3. Компания может перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, если вносятся поправки в настоящее Приглашение, о чем Компания информирует путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Компании и информационном ресурсе, где было размещено объявление о проведении настоящего конкурса.
4. **Порядок подачи конкурсной заявки.** Поставщику, желающему участвовать в конкурсе необходимо согласно Требованиям к закупке (приложение 1 к Приглашению) заполнить конкурсную заявку (приложение 2 к Приглашению), приложить требуемые копии документов, установить к ним пароль доступа и отправить в электронном виде на электронную почту, указанную в п. 1 Приглашения, не позднее установленного срока. При этом, Поставщик обязуется сообщить/направить Компании пароль доступа не позднее установленного срока и вышеуказанным способом.

Каждый участник конкурса может подать только одну конкурсную заявку.

1. Компания может установить фиксированную сумму гарантийного обеспечения конкурсной заявки (далее – ГОКЗ). Срок действия ГОКЗ должен совпадать со сроком действия конкурсной заявки. Данное требование устанавливается при необходимости.

ГОКЗ вносится в размере и форме, предусмотренных в конкурсной документации.

ГОКЗ возвращается не позднее трех рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия конкурсной заявки, указанного в конкурсной документации;

2) заключения договора и предоставления ГОИД, если предоставление такого гарантийного обеспечения предусмотрено в конкурсной документации;

3) отзыва конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;

4) прекращения процедур закупок без заключения договора.

5. Гарантийное обеспечение конкурсной заявки закупающей организацией удерживается в случаях:

1) отказа подписать договор на условиях, предусмотренных в конкурсной заявке победителя, за исключением случаев, если такой отказ связан с введением режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, при условии опубликования объявления о закупке до введения таких режимов;

2) отказа предоставить гарантийное обеспечение исполнения договора;

3) отзыва конкурсной заявки после ее вскрытия и до истечения срока ее действия;

4) изменения условий конкурсной заявки после вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

1. **Конкурсные заявки, поданные поставщиками позднее указанного срока и/или заявки, к которым не сообщен пароль до установленного срока, не принимаются и не рассматриваются.**

**Подавая свою конкурсную заявку, поставщик тем самым выражает свое согласие на все условия, указанные в проекте (-ах) договора (-ов) (Приложение 3 к Приглашению).**

**Не допускается внесение изменений в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.**

1. Поставщик, подавший конкурсную заявку, может присутствовать на вскрытии конкурсных заявок. На вскрытии конкурсных заявок оглашается цена конкурсной заявки, а также список документов, приложенных к конкурсной заявке, и вносится в протокол вскрытия.
2. Во время оценки конкурсных заявок Компания вправе обратиться к поставщику за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Запрос о разъяснениях и ответ на него должны подаваться в письменном виде по электронной почте.
3. Оценка конкурсных заявок осуществляется в соответствии с процедурами и критериями, предусмотренными в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению). Компания вправе запросить у поставщика исправление арифметических ошибок, допущенных в конкурсной заявке.

В случае если по итогам проведенной оценки поставщиками предоставлены конкурсные заявки с одинаковыми ценами и условиями, отвечающие требованиям конкурсной документации, то Компания направляет поставщикам, представившим одинаковые цены запрос по электронной почте о возможности снижения цены (предоставления скидки), выигравшей конкурсной заявкой считается заявка поставщика, предоставившего наименьшую цену (наибольшую скидку). В случае если после снижения цены (предоставления скидки) поставщики представили одинаковые предложения (цена, скидка), то победитель определяется посредством случайной выборки.

1. Компания отклоняет конкурсную заявку в случаях, если:

- участник, представивший конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации, установленной в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- поставщик представил более одной конкурсной заявки;

- поставщик не предоставил гарантийное обеспечение конкурсной заявки;

- цена конкурсной заявки превышает планируемую сумму закупки и/или цена позиций превышать выделенную сумму позиций;

- в случае отсутствия либо превышения цены в позиции, конкурсная заявка по данному Лоту будет признана не полной и в дальнейшем подлежит отклонению

- в случае выявления конфликта интересов согласно п. 6.5 Правил организации и осуществления закупок в ЗАО «Альфа Телеком».

1. Конкурс признается Компанией несостоявшимся в случаях, когда были отклонены все предложения поставщиков, не поступило ни одного предложения или минимальная цена по конкурсу превышает планируемую сумму закупки.
2. Компания может отменить конкурс в любое время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении предмета закупки.
3. Компания в течение двух рабочих дней с момента подведения итогов по конкурсу направляет поставщикам по электронной почте уведомления: победителю о том, что его заявка признана победившей, остальным участникам, что их заявки не признаны победившими.
4. Поставщик, определенный победителем конкурса, должен подтвердить уведомление о признании его победителем в течение трех рабочих дней путем направления ответного письма по электронной почте.
5. В случае нарушения победителем сроков: подтверждения заключения договора, подписания договора/возврата экземпляра договора Компании или внесения гарантийного обеспечения исполнения договора, Компания вправе заключить договор с поставщиком вторым в рейтинге.
6. Поставщик, участвующий в конкурсе, имеет право подать жалобу Компании относительно требований конкурсной документации не позднее двух рабочих дней до даты окончательного срока подачи конкурсных заявок или проведенной оценки по конкурсу не позднее двух рабочих дней после подведения итогов по конкурсу. Жалоба поставщика рассматривается Компанией в срок до 3-х рабочих дней. В случае несогласия поставщика с решением Компании по жалобе, поставщик вправе обратиться в судебные органы.
7. Поставщик отстраняется от участия в процессе закупок в случае наличия поставщика в Базе данных ненадежных поставщиков Компании.

Приложение:

1. Требования к закупке
2. Форма конкурсной заявки
3. Форма коммерческого предложения
4. Проект договора

**Руководитель отдела по закупкам Таалайбек кызы А.**

Исп.: Н. Шапаков, тел:0312 905 244

**Приложение 1 к Приглашению**

**Требования к закупке**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Общие требования:** | | |
| 1.1 | Язык конкурсной заявки | Русский | |
| 1.2 | Дата начала работ | С даты подписания соответствующего Технического задания | |
| 1.3 | Срок выполнения работ | В соответствии со сроками, указанными в соответствующем Техническом задании в течение срока действия Договора. | |
| 1.4 | Условия и место выполнения работ | **Лот №1** - ЭМР с получением тех. документации для строительства БС на троллейбусных опорах БС5181 TRDAVID (тр) - г.Ош, ул.Курманжан-Датка, мкр. Шеит-Добо перес. ул. Курманжан-Датка и Давыдова;  **Лот №2** - ЭМР с получением тех. документации для строительства БС на троллейбусных опорах БС 5182 TRIMPER (тр) - г.Ош ул.Курманжн-Датка тролейбусная опора севернее магазина "Империя";  **Лот №3** - ЭМР с получением тех. документации для строительства БС на троллейбусных опорах БС 5183 TRALTYN (тр) - Ошская область, Кара-Суйский район, Кызыл-Кыштак а.а,с.Андижан. | |
| 1.5 | Условия оплаты | Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата 100% от общей стоимости работ производится в течение 10 банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленной в автоматизированной системе УГНС после подписания соответствующего Акта приема-передачи выполненных работ по соответствующему Техническому заданию. | |
| 1.6 | Цена конкурсной заявки (коммерческое предложение) | В цену, указанную участниками конкурса, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также иные расходы по выполнению договорных обязательств.  Цены указать отдельно по каждой позиции Ведомости работ и материалов. | |
| 1.7 | Валюта конкурсной заявки | Сом КР. | |
| 1.8 | Документы:  **Для Юридических лиц**, копии документов, определяющих организационно-правовую форму юридического лица, место регистрации и основной вид деятельности:   * Свидетельство о гос. регистрации/перерегистрации, * Устав * Приказа/решение/протокол об избрании/назначении исполнительного органа юр. лица (1-го лица)   **Для индивидуальных предпринимателей**: Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или действующий патент (при этом вид деятельности должен совпадать с предметом закупки и охватывать минимум период до полной поставки товара и передачи по акту) | Приложить копии  (в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке) | |
| 1.9 | Доверенность на лицо, подписавшее конкурсную заявку и представляющее интересы участника в конкурсе: Если конкурсная заявка подписана не первым лицом (руководителем компании), то необходимо предоставить доверенность на лицо, подписавшее конкурсную заявку и представляющее интересы участника в торгах; |
| 1.10 | Регистрационный документ по НДС -12% (если участник является плательщиком НДС-12%). | Приложить копию  (в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке) | |
| 1.11 | Авторский надзор, Технический надзор, или контроль за ходом выполнения работ/услуг, поставки товаров | Технический надзор со стороны Заказчика. В течение срока действия Договора, на усмотрение Заказчика | |
| 1.12 | Срок действия конкурсной заявки, в календарных днях | 60 (шестьдесят) календарных дней с даты вскрытия | |
| 1.13 | Размер и форма гарантийного обеспечения исполнения Соглашения (ГОИД) | Поставщику, которому будет присуждено право заключения Договора, должен внести гарантийное обеспечение исполнения Договора (ГОИД) в размере **5,0% от общей суммы Договора**  в виде перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика в течение 5 банковских дней с даты заключения Договора.  В случае заключения Договора с поставщиком по нескольким Лотам, ГОИД подлежит внесению по каждому Лоту.  Порядок возврата ГОИД определяется в договоре | |
| 1.14 | Реквизиты банковского счета для внесения ГОИД | указаны в Приглашении | |
| 1.15 | Критерии оценки (устанавливаются по согласованию с инициатором) | \* Победившей может быть признана Конкурсная заявка, отвечающая по существу требованиям **конкурсной документации, квалификационным требованиям, техническим параметрам и имеющая наименьшую оцененную стоимость\*.**  \* при определении оцененной стоимости, от общей стоимости конкурсной заявки вычитается НДС (-12%), если поставщик-резидент КР является плательщиком НДС, соответственно, оценка заявок будет проводиться без учета НДС-12%. | |
| 1.16 | Срок для устранения дефектов/время реагирования на устранение (при критичности, и в зависимости от предмета закупки, может быть включен в квалификационные требования) | Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет недостатки и дефекты, допущенные по его вине при выполнении электромонтажных работ на объекте Заказчика. При этом срок для устранения дефектов составляет: не более 30 (тридцати) календарных дней; | |
| 1.17 | Условия Договора | см. проект договора (Приложение № 3) | |
| 1.18 | Гарантия | 12 месяцев / 1 год с даты подписания Акта выполненных работ. | |
| 1.19 | Сертификация работников | Наличие сертифицированных специалистов по направлению: «специалиста по строительству инженерных сетей и систем (электроснабжение не ниже 10кВ )» **на электромонтажные работы не ниже 10 кВ** (предоставить копии сертификатов и трудовой книжки или трудовой договор, подтверждающие наличие таких работников у участника конкурса, заверенные печатью организации-участника). | |
| 1.20 | Требования по монтажу эл. оборудования и устройству стационарного заземления на устанавливаемых мачтах 25-28 м. | Указаны в файле: «Требования ЗАО «Альфа Телеком» по монтажу электрооборудования, комплектации РЩ-0,4/0,23кВ РУ-0,4кВ КТП, металлические опоры (трубостойки) и устройству стационарного заземления на устанавливаемых объектах связи.» | |
| 1.21 | **Планируемая сумма**  **(цена конкурсной заявки)** | Лот №1 - ЭМР с получением тех. документации для строительства БС на троллейбусных опорах БС5181 TRDAVID (тр) | **368 165,00 сом** |
| Лот №2 - ЭМР с получением тех. документации для строительства БС на троллейбусных опорах БС 5182 TRIMPER (тр) | **350 200,00 сом** |
| Лот №3 - ЭМР с получением тех. документации для строительства БС на троллейбусных опорах БС 5183 TRALTYN (тр) | **361 245,00 сом** |
| **2** | **Квалификационные требования:** | | |
| 2.1 | Опыт аналогичных услуг за последние два года, (в денежном выражении) | Наличие опыта по характеру аналогичных электромонтажных работ - за последние 2 (два) года на сумму не менее выделяемой суммы лота с предоставлением подтверждающих документов *(приложить копии завершенных/исполненных 100% контрактов (договоров), акты выполненных работ, счета-фактуры).* | |
| 2.2 | Лицензия | Наличие лицензии Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при Правительстве КР на электромонтажные работы по 6/10 кВ, а также приложений к лицензиям (приложить копии). | |
| **3** | **Существенные требования/Технические спецификации** | | |
| 3.1 | Раздел III. Существенные требования: | См. Ведомости работ и материалов на электромонтажные работы с получением тех. документации для строительства базовых станций ЗАО «Альфа Телеком» – в разрезе по лотам №1, 2, 3  (см. Приложение №2а к Приглашению). | |

**Приложение 2 к Приглашению**

**Форма**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА**  КОМУ: **ЗАО «Альфа Телеком»**  На Приглашение № \_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.  ОТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование поставщика)* |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ лота** | **Наименование Лота** | **Цена конкурсной заявки** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | **ИТОГО:** |  |  * Срок выполнения работ: * Гарантийный срок:   В цену, указанную поставщиком, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, накладные затраты, транспортные и другие затраты поставщика.  **\*Сумма НДС в графах заполняется поставщиком, только в случае если он является плательщиком НДС в Кыргызской Республике на момент подачи конкурсной заявки.**  Данная конкурсная заявка действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия конкурсных заявок.  Подавая настоящую конкурсную заявку, выражаем свое согласие заключить договор (в случае признания конкурсной заявки, выигравшей) на условиях, обозначенных в Требованиях к закупке и по форме Договора согласно приложению 3 к Приглашению.  В случае принятия нашей Конкурсной заявки, мы обязуемся предоставить гарантийное обеспечение исполнения Договора на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, для надлежащего выполнения Договора и в сроки, указанные в Конкурсной документации.  Также подавая конкурсную заявку подтверждаем и гарантируем свою правоспособность, наличие регистрации в установленном законодательством порядке, а также наличие необходимых разрешительных документов на осуществление нашей деятельности. Гарантируем, что лицо, подписавшее настоящую конкурсную заявку, обладает всеми необходимыми полномочиями на ее подписание. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (должность) (подпись и печать)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

(дата заполнения)

**Приложение 2а к Приглашению**

**Коммерческое предложение**

**Лот №1 - ЭМР с получением тех. документации для строительства БС**

**на троллейбусных опорах БС5181 TRDAVID (тр)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материалов** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена за ед.** | **Итого** |
| 1 | Кабель АВВГ 3х16+1х10мм2 ( от опоры до РШ-0,4 на БС ) | м | 120 |  |  |
| 2 | СИП 4х95мм в комплекте с подвесной арматурой | м | 150 |  |  |
| 3 | СИП 4х16мм в комплекте с подвесной арматурой | м | 150 |  |  |
| 4 | Стальной провод d 4мм ( совм.подвес АВВГ от опоры до РШ-0,4 на БС ) | м | 120 |  |  |
| 5 | Вязальный провод изолированный для крепления кабеля к стальке | м | 120 |  |  |
| 6 | Щит антивандальный БС | компл. | 1 |  |  |
| 7 | Счетчик электронный трехфазный типа АИИСКУЭ с госповеркой | компл. | 1 |  |  |
| 8 | Электрод сварочный d3 | кг | 5 |  |  |
| 9 | Изолятор ТФ-20 | шт | 8 |  |  |
| 10 | Траверса 0,4 кВ | шт | 7 |  |  |
| 11 | Гофра д-32мм | м | 20 |  |  |
| 12 | Комплект для изготовления ЗУ опоры | компл | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
|  | **Наименование работ, затрат** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ (провода Горсвет ) | м | 450 |  |  |
| 2 | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ (провода РЭС) | м | 600 |  |  |
| 3 | Прокладка кабеля 0,4 кВ по опорам | м | 120 |  |  |
| 4 | Монтаж контура заземления БС | компл. | 1 |  |  |
| 5 | Монтаж щита антивандального в комплекте на АМС | компл. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж траверс 0,4 кВ | компл. | 7 |  |  |
| 7 | Прокладка СИП 4х95 по тролейбусным опорам | м | 150 |  |  |
| 8 | Прокладка СИП 4х16 по тролейбусным опорам | м | 150 |  |  |
| 9 | Монтаж опорных изоляторов 0,4 кВ | шт | 8 |  |  |
|  | Итого работы |  |  |  |  |
|  | **Прочие затраты:** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка бригады (с расчетом в один конец) | км/сом | 20 |  |  |
| 2 | Доставка груза (с расчетом в один конец) | км/сом | 20 |  |  |
| 3 | Доставка авто-вышки | км/сом | 20 |  |  |
| 4 | Работа автовышки (Монтаж арматуры и проводов СИП) | сом/час | 18 |  |  |
| 5 | Работа генератора | сом/час | 5 |  |  |
| 6 | Сварочные работы | сом/час | 5 |  |  |
| 7 | Измерение изоляционных характеристик щита 0,4 кВ с протоколом | компл | 1 |  |  |
| 8 | Измерение контура заземления с протоколом | компл | 1 |  |  |
| 9 | Измерение переходного сопротивления заземлителя щита 0,4 кВ с протоколом | компл | 1 |  |  |
| 10 | Испытание КЛ-04 кВ, с протоколом | шт | 1 |  |  |
|  | **Итого прочие затраты** |  |  |  |  |
|  | **Документация** |  |  |  |  |
| 1 | Технические условия на электроснабжение БС | компл | 1 |  |  |
| 2 | Акт границы раздела | компл | 1 |  |  |
| 3 | Технические условия на замену провода А на СИП | компл | 1 |  |  |
| 4 | АГЗ | компл | 1 |  |  |
| 5 | Топосъемка | компл | 1 |  |  |
| 6 | Проект на энергоснабжение | компл | 1 |  |  |
| 7 | Согласование проекта | компл | 1 |  |  |
| 8 | Акт обследования | компл | 1 |  |  |
| 9 | Наряд на включение | компл | 1 |  |  |
| 10 | Акт узаконения | компл | 1 |  |  |
| 11 | Вывод в ремонт, ввод в работу подстанции ВЛ 0,4кВ | шт | 1 |  |  |
| 12 | Вывод в ремонт, ввод в работу ВЛ 0,4 кВ | шт | 1 |  |  |
| 13 | Вывод в ремонт, ввод в работу силовое оборудование Горсвет | шт | 1 |  |  |
|  | Итого документация |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |
|  | НДС 12% |  |  |  |  |
|  | НсП 2% |  |  |  |  |
|  | **Сметная стоимость с НДС** |  |  |  |  |

В цену, указанную участниками конкурса, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также иные расходы по выполнению договорных обязательств.

Цены указать отдельно по каждой позиции Ведомости работ и материалов.

**Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**

**М.п.**

**Коммерческое предложение**

**Лот №2 - ЭМР с получением тех. документации для строительства БС**

**на троллейбусных опорах БС 5182 TRIMPER (тр)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материалов** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена за ед.** | **Итого** |
| 1 | Кабель АВВГ 3х16+1х10мм2 ( от опоры до РШ-0,4 на БС ) | м | 45 |  |  |
| 2 | СИП 4х95мм в комплекте с подвесной арматурой | м | 150 |  |  |
| 3 | СИП 4х16мм в комплекте с подвесной арматурой | м | 150 |  |  |
| 4 | Стальной провод d 4мм ( совм.подвес АВВГ от опоры до РШ-0,4 на БС ) | м | 45 |  |  |
| 5 | Вязальный провод изолированный для крепления кабеля к стальке | м | 25 |  |  |
| 6 | Щит антивандальный БС | компл. | 1 |  |  |
| 7 | Счетчик электронный трехфазный типа АИИСКУЭ с госповеркой | компл. | 1 |  |  |
| 8 | Электрод сварочный d3 | кг | 5 |  |  |
| 9 | Изолятор ТФ-20 | шт | 5 |  |  |
| 10 | Траверса 0,4 кВ | шт | 5 |  |  |
| 11 | Гофра д-32мм | м | 20 |  |  |
| 12 | Комплект для изготовления ЗУ опоры | компл | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
|  | Наименование работ, затрат |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ (провода Горсвет ) | м | 450 |  |  |
| 2 | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ (провода РЭС) | м | 600 |  |  |
| 3 | Прокладка кабеля 0,4 кВ по опорам | м | 45 |  |  |
| 4 | Монтаж контура заземления БС | компл. | 1 |  |  |
| 5 | Монтаж щита антивандального в комплекте на АМС | компл. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж траверс 0,4 кВ | компл. | 5 |  |  |
| 7 | Прокладка СИП 4х95 по тролейбусным опорам | м | 150 |  |  |
| 8 | Прокладка СИП 4х16 по тролейбусным опорам | м | 150 |  |  |
| 9 | Монтаж опорных изоляторов 0,4 кВ | шт | 5 |  |  |
|  | Итого работы |  |  |  |  |
|  | Прочие затраты: |  |  |  |  |
| 1 | Доставка бригады (с расчетом в один конец) | км/сом | 20 |  |  |
| 2 | Доставка груза (с расчетом в один конец) | км/сом | 20 |  |  |
| 3 | Доставка авто-вышки | км/сом | 20 |  |  |
| 4 | Работа автовышки (Монтаж арматуры и проводов СИП на 4-х опорах) | сом/час | 18 |  |  |
| 5 | Работа генератора | сом/час | 5 |  |  |
| 6 | Сварочные работы | сом/час | 5 |  |  |
| 7 | Измерение изоляционных характеристик щита 0,4 кВ с протоколом | компл | 1 |  |  |
| 8 | Измерение контура заземления с протоколом | компл | 1 |  |  |
| 9 | Измерение переходного сопротивления заземлителя щита 0,4 кВ с протоколом | компл | 1 |  |  |
| 10 | Испытание КЛ-04 кВ, с протоколом | шт | 1 |  |  |
|  | **Итого прочие затраты** |  |  |  |  |
|  | **Документация** |  |  |  |  |
| 1 | Технические условия на электроснабжение БС | компл | 1 |  |  |
| 2 | акт границы раздела | компл | 1 |  |  |
| 3 | Технические условия на замену провода А на СИП | компл | 1 |  |  |
| 4 | АГЗ | компл | 1 |  |  |
| 5 | Топосъемка | компл | 1 |  |  |
| 6 | Проект на энергоснабжение | компл | 1 |  |  |
| 7 | Согласование проекта | компл | 1 |  |  |
| 8 | Акт обследования | компл | 1 |  |  |
| 9 | Наряд на включение | компл | 1 |  |  |
| 10 | Акт узаконения | компл | 1 |  |  |
| 11 | Вывод в ремонт, ввод в работу подстанции ВЛ 0,4кВ | шт | 1 |  |  |
| 12 | Вывод в ремонт, ввод в работу ВЛ 0,4 кВ | шт | 1 |  |  |
| 13 | Вывод в ремонт, ввод в работу силовое оборудование Горсвет | шт | 1 |  |  |
|  | **Итого документация** |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |
|  | НДС 12% |  |  |  |  |
|  | НсП 2% |  |  |  |  |
|  | **Сметная стоимость с НДС** |  |  |  |  |

В цену, указанную участниками конкурса, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также иные расходы по выполнению договорных обязательств.

Цены указать отдельно по каждой позиции Ведомости работ и материалов.

**Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**

**М.п.**

**Коммерческое предложение**

**Лот №3 - ЭМР с получением тех. документации для строительства БС**

**на троллейбусных опорах БС 5183 TRALTYN (тр)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материалов** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена за ед.** | **Итого** |
| 1 | Кабель АВВГ 3х16+1х10мм2 ( от опоры до РШ-0,4 на БС ) | м | 115 |  |  |
| 2 | СИП 4х95мм в комплекте с подвесной арматурой | м | 150 |  |  |
| 3 | СИП 4х16мм в комплекте с подвесной арматурой | м | 150 |  |  |
| 4 | Стальной провод d 4мм ( совм.подвес АВВГ от опоры до РШ-0,4 на БС ) | м | 45 |  |  |
| 5 | Вязальный провод изолированный для крепления кабеля к стальке | м | 25 |  |  |
| 6 | Щит антивандальный БС | компл. | 1 |  |  |
| 7 | Счетчик электронный трехфазный типа АИИСКУЭ с госповеркой | компл. | 1 |  |  |
| 8 | Электрод сварочный d3 | кг | 5 |  |  |
| 9 | Изолятор ТФ-20 | шт | 5 |  |  |
| 10 | Траверса 0,4 кВ | шт | 5 |  |  |
| 11 | Гофра д-32мм | м | 20 |  |  |
| 12 | Комплект для изготовления ЗУ опоры | компл | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
|  | Наименование работ, затрат |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ (провода Горсвет ) | м | 450 |  |  |
| 2 | Демонтаж проводов ВЛ-0,4кВ (провода РЭС) | м | 600 |  |  |
| 3 | Прокладка кабеля 0,4 кВ по опорам | м | 115 |  |  |
| 4 | Монтаж контура заземления БС | компл. | 1 |  |  |
| 5 | Монтаж щита антивандального в комплекте на АМС | компл. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж траверс 0,4 кВ | компл. | 5 |  |  |
| 7 | Прокладка СИП 4х95 по тролейбусным опорам | м | 150 |  |  |
| 8 | Прокладка СИП 4х16 по тролейбусным опорам | м | 150 |  |  |
| 9 | Монтаж опорных изоляторов 0,4 кВ | шт | 5 |  |  |
|  | Итого работы |  |  |  |  |
|  | Прочие затраты: |  |  |  |  |
| 1 | Доставка бригады (с расчетом в один конец) | км/сом | 25 |  |  |
| 2 | Доставка груза (с расчетом в один конец) | км/сом | 25 |  |  |
| 3 | Доставка авто-вышки | км/сом | 25 |  |  |
| 4 | Работа автовышки (Монтаж арматуры и проводов СИП на 4-х опорах) | сом/час | 18 |  |  |
| 5 | Работа генератора | сом/час | 5 |  |  |
| 6 | Сварочные работы | сом/час | 5 |  |  |
| 7 | Измерение изоляционных характеристик щита 0,4 кВ с протоколом | компл | 1 |  |  |
| 8 | Измерение контура заземления с протоколом | компл | 1 |  |  |
| 9 | Измерение переходного сопротивления заземлителя щита 0,4 кВ с протоколом | компл | 1 |  |  |
| 10 | Испытание КЛ-04 кВ, с протоколом | шт | 1 |  |  |
|  | **Итого прочие затраты** |  |  |  |  |
|  | **Документация** |  |  |  |  |
| 1 | Технические условия на электроснабжение БС | компл | 1 |  |  |
| 2 | акт границы раздела | компл | 1 |  |  |
| 3 | Технические условия на замену провода А на СИП | компл | 1 |  |  |
| 4 | АГЗ | компл | 1 |  |  |
| 5 | Топосъемка | компл | 1 |  |  |
| 6 | Проект на энергоснабжение | компл | 1 |  |  |
| 7 | Согласование проекта | компл | 1 |  |  |
| 8 | Акт обследования | компл | 1 |  |  |
| 9 | Наряд на включение | компл | 1 |  |  |
| 10 | Акт узаконения | компл | 1 |  |  |
| 11 | Вывод в ремонт, ввод в работу подстанции ВЛ 0,4кВ | шт | 1 |  |  |
| 12 | Вывод в ремонт, ввод в работу ВЛ 0,4 кВ | шт | 1 |  |  |
| 13 | Вывод в ремонт, ввод в работу силовое оборудование Горсвет | шт | 1 |  |  |
|  | Итого документация |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |
|  | НДС 12% |  |  |  |  |
|  | НсП 2% |  |  |  |  |
|  | **Сметная стоимость с НДС** |  |  |  |  |

В цену, указанную участниками конкурса, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также иные расходы по выполнению договорных обязательств.

Цены указать отдельно по каждой позиции Ведомости работ и материалов.

**Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**

**М.п.**

**Приложение №3 к Приглашению**

**ПРОЕКТ**

**Проект Договора подряда №\_\_\_\_\_\_**

г. Бишкек «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

ЗАО «Альфа Телеком», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем.

1. **Предмет Договора**
   1. Подрядчик обязуется выполнить электромонтажные работы (далее Работы), а также получить техническую документацию по внешнему электроснабжению базовой станции (далее Оборудование) Заказчика (далее Объект), в соответствии с Техническими заданиями Заказчика (Приложение №1 и 1а к настоящему договору):
   2. Срок выполнения Работ по Договору составляет не более 60 календарных дней с момента/даты заключения Договора.
   3. Оплата будет осуществляться исключительно после полного завершения и сдачи Работ;
   4. Конкретные виды работ и прочие требования, и исходные данные определяются Заказчиком в Технических заданиях и в Требованиях подключения к электроснабжению (Приложение № Э.1Т) к Договору.
2. **Права и обязанности Сторон**

**Права и обязанности Подрядчика:**

* 1. Подрядчик обязан выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные в Договоре и приложениях к нему, в строгом соответствии с Техническим заданием, а также в полном соответствии с проектами, сметами и другой документацией и установленными в Кыргызской Республике нормами и правилами, предусмотренными для данного вида Работ, и сдать Объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта.
  2. Подрядчик обязан своевременно, собственными силами и средствами доставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, и т.п., необходимую для надлежащего выполнения Работ, осуществлять охрану строящегося Объекта, до сдачи Объекта Заказчику по окончательному Акту приемки выполненных электромонтажных Работ.
  3. Подрядчик обязан вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор до подписания окончательного Акта приемки выполненных электромонтажных Работ.
  4. Подрядчик обязан в ходе выполнения Работ соблюдать требования правил техники безопасности (ТБ), Правил пользования электрической энергией, пожарной безопасности, охраны труда (ОТ) и нормативных правовых актов об охране окружающей среды, водных объектов, зеленых насаждений и земли, а также по требованию Заказчика предъявлять документы, подтверждающие соблюдение работниками Подрядчика всех требований по ТБ и ОТ и иных правил, а также документы, подтверждающие квалификацию работников, выполняющих работы.
  5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ по Договору. При необходимости замены материалов вследствие их непригодности, ненадлежащего хранения, несоответствия требованиям, установленным договором и невозможности использования, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика и за свой счет, своими силами и средствами осуществляет их замену без изменения сроков, качества и стоимости Работ.
  6. Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели/повреждения/утери установленного оборудования, материалов и пр. имущества, до момента полной приемки Объекта Заказчиком.
  7. Подрядчик несет ответственность, в том числе и материальную, перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектной, сметной документации и в обязательных для Работ строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в Техническом задании, проектной, сметной документации показателей Объекта.
  8. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц, в том числе рабочего персонала, а также за причиненный материальный ущерб третьим лицам, в том числе вследствие действий/ бездействия третьих лиц, привлеченных для исполнения договора.
  9. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору в полном объеме.
  10. Подрядчик обязуется получить и передать Заказчику разрешительную и проектную документацию на электроснабжение составленную и утвержденную в соответствующих государственных органах в соответствии с требованиями, и порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
  11. Подрядчик обязан самостоятельно согласовать с соответствующими государственными органами порядок ведения Работ на Объекте.
  12. Подрядчик обязан еженедельно предоставлять Заказчику письменный отчет о выполненных работах, с определением перечня видов/объемов работ, фактически выполненных на дату предоставления отчета.
  13. Письменно информировать Заказчика о наличии обоснованных претензий третьих лиц относительно хода работ, о возможных неблагоприятных для него последствиях выполнения работ, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые создают угрозу для качественного выполнения работ, либо создают невозможность выполнения их в срок, и которые могут повлечь для Заказчика дополнительные расходы либо необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости.
  14. Внести гарантийное обеспечение исполнения договора согласно пункта 5.6. Договора

**Права и обязанности Заказчика:**

* 1. Производить оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и размере, предусмотренном в разделе 3 договора.
  2. Заказчик вправе в любое время в период выполнения Работ посещать Объект, проверять ход и качество, соблюдение сроков выполнения работ, качество используемых материалов, присутствовать при производстве скрытых работ, давать свои замечания и предложения, которые обязательны для исполнения, а также требовать информацию о ходе выполнения работ, в том числе письменно.
  3. Заказчик вправе в порядке, установленном Договором начислять и удержать неустойку за ненадлежащее/несвоевременное выполнение Работ, а также суммы убытков. При этом суммы неустойки удерживаются из сумм, подлежащих оплате.
  4. Заказчик вправе приостановить работы до устранения дефектов и/или несоответствий, если последующее выполнение работ затруднит устранение дефекта и/или несоответствия либо не позволит устранить его в будущем, а также отказаться от приемки результата работ и их оплаты в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
  5. Предоставлять по письменному запросу Подрядчика документы, имеющиеся у Заказчика, необходимые Подрядчику для получения разрешительных документов по настоящему Договору.

1. **Стоимость Работ и порядок оплаты**
   1. Общая стоимость Работ по Договору составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сомов, с учетом всех налогов. Стоимость определяется в Протоколе цен к Договору (Приложение № 2,2а к настоящему Договору).
   2. Заказчик производит оплату по Договору в размере 100% от общей стоимости Работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) с даты подтверждения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета-фактуры выставленной в автоматизированной системе УГНС в адрес Заказчика.
   3. Основанием для выставления счета-фактуры на оплату Заказчиком Работ является подписанный Сторонами окончательный Акт приемки-сдачи выполненных Работ.
   4. При этом стоимость, подлежащая оплате, определяется по фактическому объему выполненных Работ указанному в Смете (Приложение № 5 к Договору) не может превышать стоимость, установленную в пункте 3.1 Договора.
   5. Если Подрядчик – плательщик НДС в период действия Договора меняет свой налоговый статус в отношении НДС, он обязан известить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней. При этом стоимость Договора подлежит пересчету на сумму обозначенного ранее НДС по п. 3.1., или по соответствующему Протоколу цен (Приложение №2 к Договору). Если по какой-либо причине Подрядчик не сможет выставить и предоставить счет-фактуру по НДС Заказчику по факту выполнения Работ, Стороны соглашаются с тем, что стоимость Договора подлежит пересчету на сумму обозначенного ранее НДС по п.3.1;
   6. При возникновении обстоятельств, указанных в п.3.5. Заказчик оплачивает сумму, указанную в п. 3.1., за вычетом суммы НДС в размере**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сомов безакцептно, т.е. оплате подлежит сумма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сомов;
   7. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 Договора. Датой оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2. **Производство и приемка Работ**
   1. По завершению Работ на каждом из Объектов Подрядчик передает результат Работ Заказчику по Акту приемки выполненных электромонтажных работ (Приложение №3 к Договору), Ведомости смонтированного оборудования (Приложение №4 к Договору) и смет (Приложение №5 к Договору).
   2. Подрядчик письменно за 2 (два) рабочих дня извещает Заказчика о начале производства скрытых работ.
   3. В случае если представителем Заказчика обнаружены несоответствия/недостатки по скрытым работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован или информирован с опозданием), то Подрядчик обязуется за свой счет открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем - восстановить её.
   4. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов скрытых работ, который составляется в свободной форме.
   5. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение в правоотношениях Заказчика и Подрядчика. В случае, если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, результатом Работ, то он может изложить свое мнение в журнале производства Работ.
   6. Заказчик вправе назначить своего представителя на Объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по Акту приемки выполненных электромонтажных работ либо по акту промежуточной приемки, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора, технического задания и проектной документации.
   7. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
   8. Подрядчик, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента завершения Работ/промежуточных работ на Объектах, направляет письменное уведомление Заказчику об их завершении и готовности Объекта к сдаче и эксплуатации с приложением разрешительной документации в полном объеме (согласно Технического задания).
   9. Приемка результата Работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления вышеуказанного уведомления. При отсутствии замечаний к результатам Работ, Заказчик подписывает Акт приемки выполненных электромонтажных работ.
   10. При обнаружении Заказчиком недостатков/несоответствий как в ходе выполнения Работ, так и в процессе их приемки Заказчик, направляет Подрядчику письменную претензию с указанием недостатков/несоответствий, подлежащих устранению и сроков их устранения.
   11. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет недостатки/несоответствия без увеличения стоимости Работ. При этом, если срок выполнения Работ, определенный в пункте 1.2. Договора, срок выполнения отдельных этапов работ предусмотренный Планом графиком выполнения электромонтажных работ истек, то время устранения недостатков/несоответствий, выявленных при приемке/промежуточной приемке результатов Работ, является просрочкой Подрядчика, соответственно, наступает ответственность Подрядчика, установленная Договором, в том числе в разделе 7 Договора.
   12. Подрядчик гарантирует, что все материалы, силовое оборудование, трансформатор, кабели,

провода, изоляторы, сама подстанция используемые для выполнения Работ, являются новыми, ранее не использованы, свободны от любых прав третьих лиц, соответствуют государственным стандартам Кыргызской Республики а также имеют паспорт и сертификат качества.

* 1. Риск случайной гибели или повреждения материалов, в т.ч. предоставленных Заказчиком, до подписания окончательного Акта приемки выполненных электромонтажных Работ несет Подрядчик.
  2. Право собственности на Объект переходит к Заказчику после подписания окончательного Акта приемки выполненных электромонтажных работ.
  3. При содержании в законодательстве Кыргызской Республики требований о наличии и/или получении разрешительных документов на выполненные или планируемые к выполнению Подрядчиком работы Подрядчик обязуется получить всю необходимую разрешительную документацию в соответствующих разрешительных органах в сроки, установленные Заказчиком.

1. **Гарантии**
   1. Подрядчик предоставляет гарантию на результат Работ и установленное оборудование, и материалы на 1 (один) год с даты подписания окончательного Акта приемки выполненных электромонтажных Работ.

**В период действия гарантийного срока Подрядчик гарантирует:**

* 1. Надлежащее выполнение Работ в соответствии с проектной и сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, соответствие используемых материалов, их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
  2. Бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
  3. В случае обнаружения дефектов, несоответствий, повреждений в период гарантийного срока, Заказчик направляет Подрядчику письменную претензию с указанием сроков устранения. Подрядчик устраняет их своими силами и за свой счет в установленный срок.
  4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в период действия гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, либо ненадлежащей эксплуатации. При этом Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме убытки, причиненные недостатками/несоответствиями (в том числе просрочкой их устранения) препятствующими нормальной эксплуатации Объекта.

**Гарантийное обеспечение исполнения договора (ГОИД):**

* 1. Подрядчик в течение 5 банковских дней с момента заключения Договора перечисляет ГОИД в размере **5,00 (пять) %,** что составляет в сумме: **\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом на банковский счет Заказчика, указанный в разделе 11 Договора.
  2. В случае невыполнения Подрядчиком работ и/или не устранения дефектов или несоответствий в установленные сроки и отказа Заказчика от приемки работ Заказчик без акцептного порядка удерживает сумму гарантийного обеспечения исполнения договора, в счет возмещения суммы убытков, причиненных таким неисполнением.
  3. Гарантийное обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику после подписания окончательного Акта приемки выполненных работ.

1. **Лицензии (сертификаты)**
   1. Подрядчик гарантирует наличие и получение лицензий (сертификатов) на право осуществлять Работы по договору, материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ.
2. **Ответственность сторон**
   1. За нарушение Заказчиком сроков оплаты по Договору, может начисляться неустойка в размере 0,1% от просроченной суммы подлежащей к оплате за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Работ по Договору;
   2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения договорных обязательств (в том числе, но не ограничиваясь: срока выполнения и сдачи Работ, нарушения сроков выполнения работ установленных в Плане-графике выполнения электромонтажных работ, устранения дефектов, несоответствий, выявленных замечаний, исполнение гарантийных обязательств, и т.п.), Заказчик начисляет и удерживает в безакцептном порядке из сумм, подлежащих оплате неустойку в размере 0,1% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Работ по Договору.
   3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору.
   4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате/в процессе выполнения Работ на Объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком самостоятельно, без привлечения Заказчика.

1. **Форс-мажор**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся стихийные бедствия, аварии, природные пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлении и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, а также наложение ареста на расчетные счета сторон уполномоченными государственными органами и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон.
   2. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства преодолены, действие настоящего Договора продлевается на срок, равный по продолжительности периоду действия форс-мажорных обстоятельств.
   3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия, Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, извещает в письменной форме другую Сторону, по возможности немедленно, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления.
   4. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права Сторону, допустившую не извещение или несвоевременное извещение, ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
   5. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 (Трех) месяцев подряд, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив другую Сторону об этом не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до расторжения. Стороны в этом случае создают комиссию для произведения взаиморасчетов и урегулирования иных вопросов.
   6. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента окончания обстоятельств непреодолимой силы, обязана предоставить для подтверждения их наступления и прекращения другой Стороне документ соответствующего компетентного органа. Разумность сроков в данном случае определяется порядком документооборота соответствующего компетентного органа.
2. **Конфиденциальность**
   1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, не иначе как с письменного согласия обеих сторон или на основании закона.
   2. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований п. 9.1 Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
3. **Заключительные положения**
   1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся, или построенный объект (отдельную часть), а также проектную, разрешительную документацию на его строительство или отдельной его части третьей стороне.
   2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Подрядчику уведомление о расторжении договора за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в том числе и в следующих случаях досрочно расторгнуть договор в следующих случаях:

* задержки Подрядчиком начала Работ на Объекте более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
* систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ/промежуточных Работ, влекущее увеличение сроков окончания Работ/промежуточных Работ более чем на 10 (десять) календарных дней;
* систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ;
* аннулирование лицензий на деятельность Подрядчика, связанную с выполнением работ по Договору, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;
* в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательство по договору;
* при возникновении существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, и изменение которых нельзя было предвидеть в момент заключения договора, и если при этом исполнение договора противоречит интересам Заказчика, в течение двух недель после того, как стало известно о таких обстоятельствах;
* аннулирование разрешений на строительную деятельность, других документов и разрешений в рамках действующего законодательства КР, лишающих Подрядчика права на производство работ;
* не предоставления Подрядчиком Гарантийного обеспечения исполнения Договора в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Договора;
* в связи с невыполнением обязательств по получению разрешительной и технической документации на электромонтажные работы;
* несоответствие должного (требуемого) качества выполнения работ, определяемого в процессе проверки работ техническим надзором Заказчика;
* если Подрядчик терпит банкротство или подвергается ликвидации;
  1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
  2. Прекращение/досрочное расторжение Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, имеющихся на момент прекращения/досрочного расторжения Договора.
  3. Любые изменения и дополнения к договору действительны только при условии, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к договору и подписаны сторонами.
  4. К правоотношениям Сторон по Договору применяется законодательство Кыргызской Республики.
  5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
  6. Все споры по договору Стороны будут стремиться решить путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в судах общей юрисдикции КР в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
  7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

1. **Реквизиты сторон:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **«Заказчик»**  **ЗАО «Альфа Телеком»**  **720011 г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123**  **ИНН: 00406200910056**  **ОКПО: 26611735**  **ОАО «Оптима Банк»**  **р/с: 1091820192530113**  **БИК: 109018**  **Банковские реквизиты**  **для внесения ГОИД:**  **Генеральный директор**  **Мамытов Н. Т.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **«Подрядчик»**    Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |

**Приложение №1**

к Договору подряда № \_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**Техническое задание**

**на энергоснабжение БС**

**Согласовано:**

**Генеральный директор**

**ЗАО «Альфа Телеком»**

**Мамытов Н. Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.**

**Приложение №2**

*к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.*

**Протокол цен по БС лот № \_\_\_**

на электромонтажные работы

**Объект связи:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Подробное описание работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена, за комплект сом** |
| **Электромонтажные работы** | **Электромонтажные работы** | | |  |
|  | компл | 1 |  |
|  | компл | 1 |  |
| **ИТОГО с учетом НДС:** | | |  |

Срок выполнения работ: не более 2-х месяцев с момента заключения договора

Общая стоимость составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом с учетом всех налогов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор** |  |
| **ЗАО «Альфа Телеком»**  **Мамытов Н. Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение №3**

*к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.*

**ФОРМА ДОКУМЕНТА**

**Акт**

**приемки выполненных электромонтажных работ**

г. Бишкек «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ЗАО «Альфа Телеком» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующие на основании заключенного договора подряда №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 г., составили настоящий Акт приемки выполненных электромонтажных работ согласно представленным ЗАО «Альфа Телеком» техническому заданию на объект\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Сумма**  **(сом)** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
|  | **НДС** |  |
| **ИТОГО:** | |  |

**Со стороны ЗАО "Альфа Телеком":**

Ведущий инженер энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ОСиЭ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| От имени ЗАО «Альфа Телеком»  Технический директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Ш. Кайыков | Директор  Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Форма согласована:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор** |  |
| **ЗАО «Альфа Телеком»**    **Мамытов Н. Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение № 4**

*к Договору подряда № \_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.*

**ФОРМА ДОКУМЕНТА**

**Ведомость смонтированного Оборудования**

Мы, нижеподписавшиеся: представители ЗАО «Альфа Телеком» и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** действующие на основании Договора подряда № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. составили настоящую Ведомость смонтированного Оборудования на Объекте Заказчика и установили следующий перечень Оборудования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Позиция** | **Ед-ца**  **изм-я** | **Передано заказчиком** | **Факт кол-во** | **Цена без учета**  **стоимости НДС, сом** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Со стороны ЗАО "Альфа Телеком":**

Ведущий инженер энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ОСиЭ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| От имени Альфа Телеком» Директор  Технический Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Ш. Кайыков ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Форма согласована:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор** |  |
| **ЗАО «Альфа Телеком**  **Мамытов Н. Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение №5**  *к Договору подряда №\_\_\_*  *от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.* | | | |
| **ФОРМА ДОКУМЕНТА** | |  |  |  | |  |
| **Смета электромонтажных работ** | | | | | |  |
| **Заказчик:** ЗАО "Альфа Телеком" | |  |  |  | |  |
| **Подрядчик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  | |  |
| **Объект:** | |  |  |  | |  |
| **Адрес:**     |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | | **Наименование работ** | | | | | | | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | |  | **Итого работы:** |  |  |  |  | | **Материалы** | | | | | | | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | |  | **Итого материалы:** |  |  |  |  | | **Документация** | | | | | | | | 1 |  |  |  |  |  | |  | **Итого документация:** |  |  |  |  | |  | **Всего:** |  |  |  |  | |  | **НСП 2%** |  |  |  |  | |  | **НДС – 12%** |  |  |  |  | |  | **Сметная стоимость с учетом НДС** |  |  |  |  | | | | | |
|  | | | | |
| Руководитель ОСиЭ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  | | --- | --- | | От имени ЗАО «Альфа Телеком»  Технический Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Ш. Кайыков | Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   **Форма согласована:** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор** |  |
| **ЗАО «Альфа Телеком**  **Мамытов Н. Т .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

**для внесения ГОИД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Для зачисления Кыргызских сомов** | | **For transfer of US dollars** |
| **Intermediary Bank**  **(Банк-посредник)** |  | **BNY Mellon, New-York, USA**  **SWIFT: IRVTUS3N**  **Account Number of Sberbank in BNY Mellon:**  **№ 8900057610** |
| **Bank of Beneficiary**  **(Банк получателя)** | ФОАО “Айыл Банк”,  г. Бишкек, Кыргызская Республика | **Sberbank, Moscow, Russia**  **SWIFT: SABRRUMM** |
| **Beneficiary (Получатель)** | ЗАО "Альфа Телеком",  Счет № 1350100027537623  БИК: 135001 | **OJSC "Optima Bank", Bishkek, Kyrgyz Republic**  **SWIFT: ENEJKG22**  **Account number of Optima in Sberbank:**  **№ 30111840700000000415** |
| **Purpose of payment**  **(Назначение платежа)** | ***Гарантийное обеспечение конкурсной заявки*** *№ объявления*  ***Гарантийное обеспечение исполнения Договора от \_\_\_\_ №\_\_\_\_;*** | **Account Number: № 1091820182530517**  **CJSC “Alfa Telecom”**  Guarantee providing of the tender application  Guarantee providing of the Contract #\_\_\_\_\_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Примечание:** Расходы, связанные с банковским переводом, несет победитель конкурса.